## Slide 1: Symulacje czarnych dziur z użyciem technologii Ray Tracingu
Mikołaj Marcinkowski

## Slide 2: Cele projektu
Stworzenie działającego modelu czarnej dziury z wykorzystaniem technologii ray-traicingu i wielowątkowości (wukorzystania CPU komputera) do wizualizacji symulacji

## Slide 3: Wizualizacja

## Slide 5: Funkcjonalnosci
Obliczanie równania metryki Schwarzschilda
Tworzenie w miarę realistycznego modelu czarnej dziury
Symulacja soczewkowania grawitacyjnego
Interfejs pozwalajcy na ustawienie własności czarnej dziury, wyeksportowania ekranu jako plik graficzny,
Opcjonalne
Symulacja ruchu cial niebieskich w układzie
Wizualizacja dysku akrecyjnego
Dodanie możliwości ruchu kamery w przestrzeni
Rozszerzenie interfejsu

## Slide 6: Analiza ryzyka
Zakładam, że uda się zrobić najbardziej podstawowy model (czarna dziura zakrzywiajaca światło, soczewkowanie grawitacyjne, renderowanie obrazu).
Jeśli nie uda się zrobić renderowania w czasie rzeczywistym, to będzie możliwość generowania pojedynczych klatek na których będzie widać zjawiska fizyczne
W razie problemów z pełną metryką, jest opcja awaryjna wykorystania uproszczen równania do symulacji
Gdyby wystąpiły problemy z wielowątkowością (podejściem zadaniowym, high-level), to program przygotuje tak by mogl dzialac z zarzadzaniem bezpośrednim (low-level) (punkt ten jest powiązany bezpośrednio z ryzykiem problemów renderowania w czasie rzeczywistym, i może z niego wynikać)

## Slide 7: Metryka Schwarzchilda

## Slide 8: Wykorzystane biblioteki
Przykladowe biblioteki (to są tylko propozycje, mogą się różnić w końcowym projekcie )
Matematyka (Algebra Liniowa) GLM
Zapis i odczyt obrazów stb_image
Wielowątkowość (CPU) OpenMP
Wyświetlanie okna / UISFML lub SDL2
Optymalizacja GPU (Opcjonalnie)CUDA / OpenCL

## Slide 9: Harmonogram
Zapoznanie się z filozofią AGILE (1 Tydzien)
Napisanie ray tracingu (2 tygodnie)
Napisanie fizyki (2 tygodnie)
  Model newtonowski
  Model z metryką swarzchlida
Napisanie antyaliasingu (1 tydzień)
Stworzenie interfejsu (2 tygodnie)
Optymalizacja kodu z uzyciem CPU (2 tygodnie)
Poprawianie błędów (1 tydzień)
Dodanie zmian kosmetycznych (”sprzedanie swojego produktu”)(1-2 tygodnie)

## Slide 10: Repozytorium
https://github.com/Aagamir/Projekt-Cpp-355364.git

## Slide 11: Koniec, pozdrawiam